Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
Handledare	Testspecifikation med testfall påbörjas	Ej påbörjad	2h
Handledare	Systemtest och testrapport	Ej påbörjad	2h
BK1	Stora delar i spelet ska genereras på nytt varje gång man påbörjar ett nytt spel.	påbörjad	5h	3h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 3h ↑
AF1.2	intervjua Actors	Ej påbörjad	5h
		Summa	14h
		Tid sedan föregående iteration
		Tid totalt i projektet