Iteration 4
Analys av föregående iteration:
Iteration 3 har inte gått så bra. Denna iteration har vart den mest oproduktiva hittills, med tanke på att jag hade tankar om att hinna så långt att jag kunde lägga in mer krav. Jag har kvar vissa av kraven från Iteration 2 och 3 men de större och svårare sakerna är avklarade eller näst inpå.
Utöver pluggandet har jag känt mig hängig och lite låg, tror det kommer gå bättre under iteration 4!
Tidsrapport:

Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad		5h	1h
AF1.2	[2.0]Skriv klart "Motive"-funktionen	Klar		7h	15h
Funktionen är allmänt bråkig: -av typen Clue verkar det bli dubletter, de ligger alltid brevid varandra ^De som får samma nummer hamnar alltid efter varandra.. ^Den sista får ibland så många som ALLA kort blir likadana. / Alla Buggar Fixade ! :D. Det som krånglade var att jag hade satt -1 i forLoopas. Bla.. / Funktionen är klar till den delen av att det är en grund! Det behövs lite mer saker i funktionen, men det är saker som är "nestlade" med andra funktioner, så som att kunna klicka på en ledtråd, att placera ut ledtrådar. Möjligtvis att jag fixar: -Se till att ledtrådar inte laddar in systematiskt eftervad som finns, utan istället slumpat (
AF1.2	[3.1]Funktion som granskar actors Kort och erbjuder frågor att ställa	KlarIsh..		7h	14h
^det finns mycket delar kvar från 3.1 som ska genomföras, delar som involverar själva kopplingen mellan karaktärens data och datan som skrivs ut i rutan, även data gällande vilka frågor man kan ställa samt hur de ska ändras. / Vad som är gjort: Funktion som tar hand om text data, man kan nu trycka på vilken fråga man vill ställa, bläddra upp och ner om det finns fler fråge-alternativ. / Det mesta är klart, frågorna kan frågas och rullar på fint. Det finns dock vissa saker som behövs: -Se till att standardfrågorna alltid kan väljas (eller iaf avsluta) -Se till att karaktärsbild laddas -Se till att karaktärsbild ändras beroende på Emotionstate..
AF1.2	[3.2]Funktion som granskar ledtråds Korts CardData och hämtar rätt data beroende på vem man frågar	Ej påbörjad		5h
AF1.2	Skriva en funktion som hanterar text.. (från actors..)	KLAR	6h
AF1.6	[1.1]Bygga rummen	Klar	11h
AF1.6	[1.2]Bygga Hudden	Klar (Behövs förbättras)	3h
AF1.6	[2.0] Funktion som läser in ledtrådar i rummen	Påbörjad (typ)	3h	4h
AF1.6	Placerat ut vissa knappar, byggt så att knapparna ska placeras ut automatiskt. Gjort knapparna klickbara, jobbat med en Hover som ska synas när muspekaren går över knapparna..	Klar	3h
	Försökt att lösa problem med BuildRoom(),WindowSizing() och placeBackButton() Funktionerna! Den fungerar inte riktigt som den ska..	KLAR	3h
	Lagt ner tid på att bygga så att man kan trycka på en knapp!	KLAR	3h
	Lade till så att Scrollen inte påverkar knappars position..	Klart	1h
		Summa		36h	30h
		Tid sedan föregående iteration			104h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 104h = 136h

Mål:
Under iteration 4 så ska jag ha hunnit klart med alla krav som jag tidigare inte blivit klart med. Jag ska förhoppningsvis ha hunnit så långt att jag känner att jag är i fas igen. Troligtvis så kommer viss ny grafik att komma in då vissa saker på den fronten börjar bli klar. Om jag nu hinner så pass långt som jag hoppas så ska jag även köra och skriva ner mer nogrannare tester.

Uppbrytning:
-AF1.2: "intervjua Actors"
[1.0]-Lägg till Data så att Actors har något att svara med
[2.0]-Skriv klart "Motive"-funktionen så att Data delas ut Efter vilket motiv som är	valt
-Lägg till Motiv-Data så funktionen har något att utgå från
[3.0]-Skriva klart Player>QuestionHolder funktionen
[3.1]-Funktionen ska Granska en aktörs kort
- Låta spelaren välja vilken typ av ledtråd man vill ta reda på(secret,	other etc).
-Hämta ut svarsdata beroende på Aktörens "Emotionstate".
-Ta fram svarsAlternativ efter varje fråga som ställs.
-Välja Svarsalternativ + alternativet att "Leave"
-Få frågan att påverka Aktörens "emotionstate"
-Erbjuda funktionerna "Flirt", "Threaten", "Leave" som standard för	varje samtal (varav Leave alltid ska vara möjligt medan Flirt+Threaten	bara går att göra i början..)
-Få flört/Threaten att påverka Actörs "Emotionstate"

[3.2]-Funktionen ska Granska ett ledtråds-kort...
-Kolla vilket av Kortets AnswerCards som tillhör den typ av	aktör man pratar med och sedan gå till "Fråge"-läget...
-Ändra CardDatas "Owner" till den karaktärs ID som valts.
-En spärr som kollar om en karaktär är vald och om man ska
välja en data till en karaktär eller använda ett där ID satts.

-AF1.6: "Navigera på "Spelplanen"
[1.0]-Bygga upp spelplanen
[1.1]-Bygga rummen
-Placera ut placeholder>TableClue_GameCards/WallClue_GameCards

-Placera ut Waypoints
-Ange Vilken Data för Waypointsen!
-bygg Funktion som tar data från Waypointsen och sätter dem	så att Player får värdet i "CurrentRoom" och sedan se till att	spelaren flyttas till det nya rummet när man klickar på dem...

-Placera ut Containers
[1.2]-Bygga Hudden
-Placera ut Bakåtknapp
-Se till att ha utrymme för knappar till framtida saker (Notes...)
-Placera ut TimePoints-mätare

(Fortsätt på nästa sida..)
[2.0]-Funktion som läser in ledtrådar i rummen
-Först väljs motiv
-Utifrån vilken typ GameCardet har Placerar ledtrådar på olika ställen
-Typen "WallClue" Ska genereras 2ggr på varje rum,där ska	bara wallClues kunna hamna
-Typen"TableClue"(samma som över fast 5GameCards)
-Containers kan innehålla både WallClue/TableClues