Iteration 2
Analys av föregående iteration:
Förra iterationen gick inte så bra vad som gäller att uppfylla mina mål från backloggen, detta för att jag inte riktigt tänkte igenom att välja mina krav ordentligt. Det jag klantade mig på var att jag tog ett för stort krav som hade behövts att delas upp i mindre delar (alltså BK1-kravet), då hade jag även fått bättre perspektiv om hur många timmar jag hade behövt att lägga ner på den då jag är rätt säker på att den tar mer än 5h.
Jag har dock fått upp projektet på benen, lite saker går att göra men har tyvärr inte hunnit lägga in någon interface så än så länge kan man bara läsa saker i konsolen på webben. Fick lägga rätt mycket tid på att planera denna vecka också, men nu har jag kommit till det stadiet att det nästan bara är att lägga in all data och bygga metoderna för att få allting att snurra!

Tidsrapport:
Krav	Uppgift		Status	Skattad Tid	Verklig Tid
Handledare	Testspecifikation med testfall påbörjas		Ej påbörjad	2h
Handledare	Systemtest och testrapport		Ej påbörjad	2h
BK1	Stora delar i spelet ska genereras på nytt varje gång man påbörjar ett nytt spel.		påbörjad	5h	5h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 3h | Grunderna är klara nu! ↑
AF1.2	intervjua Actors		påbörjad	5h	2h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 2h | Grunderna är klara nu! ↑
-	Text Till Kod	Påbörjad		?	7h
-	Att röra sig i huset	Påbörjad		?	30min
-	Läst på om Canvas	Påbörjad/klar		?	1h
	-Hämtat testbilder(data) / -Löst JS-problem med hårdData -Bytt UtvecklingsMiljö (IDE)	Klart		?	3h
			Summa	14h
			Tid sedan föregående iteration
			Tid totalt i projektet