Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.1	[1.0]Starta spelet			3h
-När spelet startas ska man komma till en meny, där har man tre val: -A. Trycka på starta spelet > Spelet startas -B. Trycka på Information om spelet > En guide som berättar "storyn" till spelet -C. Trycka på visa guideFilm > Visar guidefilm
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	1h	5h
--	ToolTip	KLAR		Xh?	2h
--	Uppdatera grafik	Påbörjad		5h	2h
--	Intervjua karaktärer (Missat krav..)	KLAR		5h	3h
Detta är ett "missat krav", men den är halvt klar. Detta är vad som saknas på "intervju" funktionen. -Karaktärer ska synas att de finns i olika rum (toolbar med Ansikten) / -När ett ansikte trycks på så ska man komma till en dialog med den karaktären
AF1.7	[1.0] Anklaga mördaren	KLAR		4h	5h
-check-Bygga en ruta som innehåller knappar till karaktärerna man kan gissa på. -Check-Göra rutorna klickbara -Check-När man trycker på en ruta ska en förstorning på karaktären synas och en bekräfta knapp ska snyas.. / -CHECK-Beroende på om man tryckt på mördaren ska man: -A. (Mördaren är tryckt på): Vinna spelet -B. (Mördaren är ej tryckt på): Förlorar spelet
AF1.8	[1.0] Tidspoäng	Påbörjad	4h	6h
-CHECK-Spelaren ska starta med en pot spelpoäng -CHECK-Poängen ska synas i hudden / -Check-Poängen ska dras av när spelaren gör saker. / -När poängen kommer ner till noll (slås över från antingen 1 till ett värde mindre än 1) ska spelet avslutas och spelaren har förlorat. -En skärm ska visas som säger att man har avslutat spelet, val ska kunna göras om man vill starta om eller återgå till menyn. / -?-Ska antalet spelpoäng vara beroende på antalet riktiga motivkort?
AF1.9	[1.0]Spelaren kan "rota"	KLAR	5h	7h
-CHECK-Containrar ska bli klickbara. -CHECK-Vid tryck på container ska Funktion öppnas som visar GameCards i containern! -CHECK-Bygg ruta som innehåller Knappar -CHECK-Kort kan nu väljas och skickas till blippFunktionen.
AF1.4 +1.4.2	[1.0] Anteckna			7h
-Kunna öppna en ruta att skriva i / -Spara ner det som skrivits i rutan när rutan stängs ner -Kunna ta bort det man skrivit
Data	Ladda in den nya grafiken	KLAR!	1h	1h
Buggar	Buggar			3h	5h
-Check-Se till att knappar blir inaktiverade/aktiverade när dem ska bli. / -CHECK-färger/textstorlek/font ska vara rätt vid alla dialoger.. / -Check- se till att bakgrunder blir nedgråade när man kommer till till intervjuer/blippbox.. / -Check-Fixat marginaler etc på BlippBoxen.. / -Lägg in den nya (slutgiltiga) grafiken * Typ klar -Fixa storlekar på karaktärer så att de har rätt propotioner.. / -CHECk-Fixat buggig back-knapp / -All data ska rensas när spelplanen läggs ner, alternativt sparas och laddas in igen om det finns en session som inte är äldre än 10 min(?) / -Byta ordning på hur data läses in BuildRomFunktionen, Hudden ska läsas in Sist.. / -Göra om alla PNG till SVG = http://vectormagic.com/home (?)
		Summa		28h	13h
		Tid sedan föregående iteration			141h / (141h+13h = 154h)
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 154h = 86h

OLDS: Här sparar jag gamla tidsloggar för att kunna se anteckningar som jag gjort.. dessa kan ignorerars och är inte del av iteration 5..
Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	1h
AF1.2	[2.0]Skriv klart "Motive"-funktionen	Klar	15h
Funktionen är allmänt bråkig: -av typen Clue verkar det bli dubletter, de ligger alltid brevid varandra ^De som får samma nummer hamnar alltid efter varandra.. ^Den sista får ibland så många som ALLA kort blir likadana. / Alla Buggar Fixade ! :D. Det som krånglade var att jag hade satt -1 i forLoopas. Bla.. / Funktionen är klar till den delen av att det är en grund! Det behövs lite mer saker i funktionen, men det är saker som är "nestlade" med andra funktioner, så som att kunna klicka på en ledtråd, att placera ut ledtrådar. Möjligtvis att jag fixar: -Se till att ledtrådar inte laddar in systematiskt eftervad som finns, utan istället slumpat (
AF1.2	[3.1]Funktion som granskar actors Kort och erbjuder frågor att ställa	Klar!	14h		4h
^det finns mycket delar kvar från 3.1 som ska genomföras, delar som involverar själva kopplingen mellan karaktärens data och datan som skrivs ut i rutan, även data gällande vilka frågor man kan ställa samt hur de ska ändras. / Vad som är gjort: Funktion som tar hand om text data, man kan nu trycka på vilken fråga man vill ställa, bläddra upp och ner om det finns fler fråge-alternativ. / Det mesta är klart, frågorna kan frågas och rullar på fint. Det finns dock vissa saker som behövs: CHECK-Se till att standardfrågorna alltid kan väljas (eller iaf avsluta) CHECK-Se till att karaktärsbild laddas CHECK-Se till att karaktärsbild ändras beroende på Emotionstate..
AF1.2	[3.2]Funktion som granskar ledtråds Korts CardData och hämtar rätt data beroende på vem man frågar	KLAR		7h	9h
TODO: CHECK-Gör ledtrådskort Klickbara CHECK-Klicket = Öppnar BlipperFunktion(Som låter en välja en Actor att fråga om kortet..) / -Dialog funktion, Som granskar kortet, hämtar rätt data erbjuder svaren etc! (vissa delar är klara..)
AF1.2	Skriva en funktion som hanterar text.. (från actors..)	KLAR	6h
AF1.6	[1.1]Bygga rummen	Klar	11h
AF1.6	[1.2]Bygga Hudden	Klar (Behövs förbättras)	3h
AF1.6	[2.0] Funktion som läser in ledtrådar i rummen	Klar!	3h	4h	24h
Funktionen är klar till större del! Det som behövs göras : -Se till att bilderna får bättre storlek / -Se till att Containrarna fylls med kort också! :D -Se till att man kan klicka på bilderna (obs, detta är del av en annan funktion (typ :[3.2])..)
AF1.6	Placerat ut vissa knappar, byggt så att knapparna ska placeras ut automatiskt. Gjort knapparna klickbara, jobbat med en Hover som ska synas när muspekaren går över knapparna..	Klar	3h
	Försökt att lösa problem med BuildRoom(),WindowSizing() och placeBackButton() Funktionerna! Den fungerar inte riktigt som den ska..	KLAR	3h
	Lagt ner tid på att bygga så att man kan trycka på en knapp!	KLAR	3h
	Lade till så att Scrollen inte påverkar knappars position..	Klart	1h
		Summa		36h
		Tid sedan föregående iteration			141h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 141h = 99h

Mål: