Krav	Uppgift		Status	Skattad Tid	Verklig Tid
Handledare	Testspecifikation med testfall påbörjas		Ej påbörjad	2h
Handledare	Systemtest och testrapport		Ej påbörjad	2h
BK1	Stora delar i spelet ska genereras på nytt varje gång man påbörjar ett nytt spel.		påbörjad	5h	5h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 3h | Grunderna är klara nu! ↑
AF1.2	intervjua Actors		påbörjad	5h	2h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 2h | Grunderna är klara nu! ↑
-	Text Till Kod	Påbörjad		?	7h
-	Att röra sig i huset	Påbörjad		?	30min
-	Läst på om Canvas	Påbörjad/klar		?	1h
	-Hämtat testbilder(data) / -Löst JS-problem med hårdData -Bytt UtvecklingsMiljö (IDE)	Klart		?	3h
			Summa	14h	18h 30min (avrunda till 19)
			Tid sedan föregående iteration		22h
			Tid totalt i projektet		41h