Iteration 2
Analys av föregående iteration:
Förra iterationen gick inte så bra vad som gäller att uppfylla mina mål från backloggen, detta för att jag inte riktigt tänkte igenom att välja mina krav ordentligt. Det jag klantade mig på var att jag tog ett för stort krav som hade behövts att delas upp i mindre delar (alltså BK1-kravet), då hade jag även fått bättre perspektiv om hur många timmar jag hade behövt att lägga ner på den då jag är rätt säker på att den tar mer än 5h.
Jag har dock fått upp projektet på benen, lite saker går att göra men har tyvärr inte hunnit lägga in någon interface så än så länge kan man bara läsa saker i konsolen på webben. Fick lägga rätt mycket tid på att planera denna vecka också, men nu har jag kommit till det stadiet att det nästan bara är att lägga in all data och bygga metoderna för att få allting att snurra!

Tidsrapport:
Krav	Uppgift		Status	Skattad Tid	Verklig Tid
Handledare	Testspecifikation med testfall påbörjas		Ej påbörjad	2h
Handledare	Systemtest och testrapport		Ej påbörjad	2h
BK1	Stora delar i spelet ska genereras på nytt varje gång man påbörjar ett nytt spel.		påbörjad	5h	5h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 3h | Grunderna är klara nu! ↑
AF1.2	intervjua Actors		påbörjad	5h	2h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 2h | Grunderna är klara nu! ↑
-	Text Till Kod	Påbörjad		?	7h
-	Att röra sig i huset	Påbörjad		?	30min
-	Läst på om Canvas	Påbörjad/klar		?	1h
	-Hämtat testbilder(data) / -Löst JS-problem med hårdData -Bytt UtvecklingsMiljö (IDE)	Klart		?	3h
			Summa	14h	19h (18h+30min)
			Tid sedan föregående iteration		22h
			Tid totalt i projektet		41h
			Tid Kvar	240h – 41h = 199h

Mål:
Syftet med Iteration 2
OBS EJ KLAR!
(Obs, jag väljer om och fortsätter inte på kraven från iteration 1 då det kändes som att mycket där var "fel", detta blir mitt andra försök!)
Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	5h
AF1.2	[2.0]Skriv klart "Motive"-funktionen	Ej påbörjad	7h
AF1.2	[3.1]Funktion som granskar actors Kort och erbjuder frågor att ställa	Ej påbörjad	7h
AF1.2	[3.2]Funktion som granskar ledtråds Korts CardData och hämtar rätt data beroende på vem man frågar	Ej påbörjad	5h

		Summa
		Tid sedan föregående iteration		41h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar	240h – 41h = 199h

Uppbrytning:
-AF1.2: "intervjua Actors"
[1.0]-Lägg till Data så att Actors har något att svara med
[2.0]-Skriv klart "Motive"-funktionen så att Data delas ut Efter vilket motiv som är	valt
-Lägg till Motiv-Data så funktionen har något att utgå från
[3.0]-Skriva klart Player>QuestionHolder funktionen
[3.1]-Funktionen ska Granska en aktörs kort
- Låta spelaren välja vilken typ av ledtråd man vill ta reda på(secret,	other etc).
-Hämta ut svarsdata beroende på Aktörens "Emotionstate".
-Ta fram svarsAlternativ efter varje fråga som ställs.
-Välja Svarsalternativ + alternativet att "Leave"
-Få frågan att påverka Aktörens "emotionstate"
-Erbjuda funktionerna "Flirt", "Threaten", "Leave" som standard för	varje samtal (varav Leave alltid ska vara möjligt medan Flirt+Threaten	bara går att göra i början..)
-Få flört/Threaten att påverka Actörs "Emotionstate"

[3.2]-Funktionen ska Granska ett ledtråds-kort...
-Kolla vilket av Kortets AnswerCards som tillhör den typ av	aktör man pratar med och sedan gå till "Fråge"-läget...
-Ändra CardDatas "Owner" till den karaktärs ID som valts.
-En spärr som kollar om en karaktär är vald och om man ska
välja en data till en karaktär eller använda ett där ID satts.

-AF1.6: "Navigera på "Spelplanen"
[1.0]-
[1.0]-
[1.0]-
[1.0]-