Iteration 7
Analys av föregående iteration:
Iteration 6 har gått bra! Tiden har stämt bra som jag beräknat och mycket har blivit gjort! Kravet om att anteckna blev inte uppfyllt (som jag redan räknade med).
Jag har inte heller hunnit börja med testerna, testerna kommer denna Iteration så fort jag har lagt in data till spelet, det är bara Riktig data som behövs nu för att spelet ska fungera att spela.
Spelet är väldigt spelbart vid detta läge!

Tidsrapport:

Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.1	[1.0]Starta spelet			3h
-När spelet startas ska man komma till en meny, där har man tre val: -A. Trycka på starta spelet > Spelet startas -B. Trycka på Information om spelet > En guide som berättar "storyn" till spelet -C. Trycka på visa guideFilm > Visar guidefilm
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	1h	5h
--	Presenterar Mordmotiv etc med InfoButton	KLART		1h	1h
--	Namn + beskrivning på confirm murder boxen	KLART		0.5h	0.5h
--	Mna kan nu se hur mycket det kostar att ställa frågor..	KLART		0.5h	0.5h
--	Kan påverka karaktärer humör med Flirt och Threathen...	KLART		1h	1h
--	Fixat Menyn	KLART		1h	0.5h
--	Fixat GameOver	KLART		1h	0.5h
--	Fixat WinScreen	KLART		1h	0.5h
FUL BUGG!	Bilderna visas inte när de skrivs in (med metoden DrawImage) för att de inte är inladdade innan. Vet inte hur jag ska lösa detta men jag får ut "tomma" bilder på skärmen. / Om jag trycker på "back" knappen (som inte syns) när spelet har laddats så laddas dock alla bilder in korrekt, Hmm! / Klar, snabbfix = setTimeout och sedan kontaktar funktionen som bygger upp rummet.	TYP KLAR! / (Dålig lösning..)		?Xh	5h
--	Karaktärernas namn syns nu vid intervjuer	KLAR		0.5h	0.5h
--	Kan inte "Accuse"/prata med "Victim" + markerat vem som är "Victim"	KLAR		0.5h	0.5h
--	ToolTip	KLAR		Xh?	2h
--	Namn ska tilldelas till rollerna	KLAR		3h	3h
--	Uppdatera grafik	KLAR		5h	5h
-Klart, men vissa marginaler behöver fixas till, samt positionering i rummen behöver anpassas/ändras.. -Garderoberna i alla rum behöver fixas -Ledtrådarna i vissa rum behöver ompositioneras
--	Intervjua karaktärer (Missat krav..)	KLAR		5h	3h
Detta är ett "missat krav", men den är halvt klar. Detta är vad som saknas på "intervju" funktionen. -Karaktärer ska synas att de finns i olika rum (toolbar med Ansikten) / -När ett ansikte trycks på så ska man komma till en dialog med den karaktären
AF1.7	[1.0] Anklaga mördaren	KLAR		4h	5h
-check-Bygga en ruta som innehåller knappar till karaktärerna man kan gissa på. -Check-Göra rutorna klickbara -Check-När man trycker på en ruta ska en förstorning på karaktären synas och en bekräfta knapp ska snyas.. / -CHECK-Beroende på om man tryckt på mördaren ska man: -A. (Mördaren är tryckt på): Vinna spelet -B. (Mördaren är ej tryckt på): Förlorar spelet
AF1.8	[1.0] Tidspoäng	Påbörjad	4h	6h
-CHECK-Spelaren ska starta med en pot spelpoäng -CHECK-Poängen ska synas i hudden / -Check-Poängen ska dras av när spelaren gör saker. / -När poängen kommer ner till noll (slås över från antingen 1 till ett värde mindre än 1) ska spelet avslutas och spelaren har förlorat. -En skärm ska visas som säger att man har avslutat spelet, val ska kunna göras om man vill starta om eller återgå till menyn. / -?-Ska antalet spelpoäng vara beroende på antalet riktiga motivkort?
AF1.9	[1.0]Spelaren kan "rota"	KLAR	5h	7h
-CHECK-Containrar ska bli klickbara. -CHECK-Vid tryck på container ska Funktion öppnas som visar GameCards i containern! -CHECK-Bygg ruta som innehåller Knappar -CHECK-Kort kan nu väljas och skickas till blippFunktionen.
AF1.4 +1.4.2	[1.0] Anteckna			7h
-Kunna öppna en ruta att skriva i / -Spara ner det som skrivits i rutan när rutan stängs ner -Kunna ta bort det man skrivit
Data	Ladda in den nya grafiken	KLAR!	1h	1h
Buggar	Buggar			3h	6.5h
-Check-Se till att knappar blir inaktiverade/aktiverade när dem ska bli. / -CHECK-färger/textstorlek/font ska vara rätt vid alla dialoger.. / -Check- se till att bakgrunder blir nedgråade när man kommer till till intervjuer/blippbox.. / -Check-Fixat marginaler etc på BlippBoxen.. / -Lägg in den nya (slutgiltiga) grafiken * Typ klar / KLAR-Bytt ut knappar, / KLAR- Blockat vissa knappar när vissa komponenter är aktiva KLAR-Tidspoäng tas nu bort som de ska -CHECK-Fixa storlekar på karaktärer så att de har rätt propotioner.. / -CHECk-Fixat buggig back-knapp / -All data ska rensas när spelplanen läggs ner, alternativt sparas och laddas in igen om det finns en session som inte är äldre än 10 min(?) / -Byta ordning på hur data läses in BuildRomFunktionen, Hudden ska läsas in Sist.. / -Göra om alla PNG till SVG = http://vectormagic.com/home (?)
		Summa		28h	35h
		Tid sedan föregående iteration			154h / (154h+35 = 189h)
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 189h = 51h

Mål:
Målet med iteration 7 är att :
- Lägga till den krävda datan.
- Göra tester och utföra dem.
- Fixa buggar och lägga till "mini-funktioner".
- Lite design ändringar kommer förhoppningsvis hinnas med (annars räknas designen som ej färdig)
- Programmet ska också upp på nätet (nu är allt lokalt på min dator..)
OBS Gammal ! (Nu görs uppbrytningen i tidsschemat..)
Uppbrytning:
-AF1.2: "intervjua Actors"
[1.0]-Lägg till Data så att Actors har något att svara med
[2.0]-Skriv klart "Motive"-funktionen så att Data delas ut Efter vilket motiv som är	valt
-Lägg till Motiv-Data så funktionen har något att utgå från
[3.0]-Skriva klart Player>QuestionHolder funktionen
[3.1]-Funktionen ska Granska en aktörs kort
- Låta spelaren välja vilken typ av ledtråd man vill ta reda på(secret,	other etc).
-Hämta ut svarsdata beroende på Aktörens "Emotionstate".
-Ta fram svarsAlternativ efter varje fråga som ställs.
-Välja Svarsalternativ + alternativet att "Leave"
-Få frågan att påverka Aktörens "emotionstate"
-Erbjuda funktionerna "Flirt", "Threaten", "Leave" som standard för	varje samtal (varav Leave alltid ska vara möjligt medan Flirt+Threaten	bara går att göra i början..)
-Få flört/Threaten att påverka Actörs "Emotionstate"

[3.2]-Funktionen ska Granska ett ledtråds-kort...
-Kolla vilket av Kortets AnswerCards som tillhör den typ av	aktör man pratar med och sedan gå till "Fråge"-läget...
-Ändra CardDatas "Owner" till den karaktärs ID som valts.
-En spärr som kollar om en karaktär är vald och om man ska
välja en data till en karaktär eller använda ett där ID satts.

-AF1.6: "Navigera på "Spelplanen"
[1.0]-Bygga upp spelplanen
[1.1]-Bygga rummen
-Placera ut placeholder>TableClue_GameCards/WallClue_GameCards

-Placera ut Waypoints
-Ange Vilken Data för Waypointsen!
-bygg Funktion som tar data från Waypointsen och sätter dem	så att Player får värdet i "CurrentRoom" och sedan se till att	spelaren flyttas till det nya rummet när man klickar på dem...

-Placera ut Containers
[1.2]-Bygga Hudden
-Placera ut Bakåtknapp
-Se till att ha utrymme för knappar till framtida saker (Notes...)
-Placera ut TimePoints-mätare

(Fortsätt på nästa sida..)
[2.0]-Funktion som läser in ledtrådar i rummen
-Först väljs motiv
-Utifrån vilken typ GameCardet har Placerar ledtrådar på olika ställen
-Typen "WallClue" Ska genereras 2ggr på varje rum,där ska	bara wallClues kunna hamna
-Typen"TableClue"(samma som över fast 5GameCards)
-Containers kan innehålla både WallClue/TableClues