Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	5h
AF1.2	[2.0]Skriv klart "Motive"-funktionen	Ej påbörjad	7h
AF1.2	[3.1]Funktion som granskar actors Kort och erbjuder frågor att ställa	Ej påbörjad	7h
AF1.2	[3.2]Funktion som granskar ledtråds Korts CardData och hämtar rätt data beroende på vem man frågar	Ej påbörjad	5h
AF1.2	Skriva en funktion som hanterar text..	KLAR		6h
AF1.6	[1.1]Bygga rummen	Klar	5h	11h
AF1.6	[1.2]Bygga Hudden	Klar	3h	3h
AF1.6	[2.0] Funktion som läser in ledtrådar i rummen	Ej påbörjad	4h	3h
AF1.6	Placerat ut vissa knappar, byggt så att knapparna ska placeras ut automatiskt. Gjort knapparna klickbara, jobbat med en Hover som ska synas när muspekaren går över knapparna..			3h
	Försökt att lösa problem med BuildRoom(),WindowSizing() och placeBackButton() Funktionerna! Den fungerar inte riktigt som den ska..			3h
	Lagt ner tid på att bygga så att man kan trycka på en knapp!			3h
	Lade till så att Scrollen inte påverkar knappars position..			1h
		Summa	36h
		Tid sedan föregående iteration		41h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar	240h – 41h = 199h