Iterationsplan för iteration 0
Analys av Föregående Iteration:
Jag har en bra grund att stå på, spelets regler har börjat falla på plats men det finns fortfarande fallgropar som behöver täppas igen för att jag ska kunna känna mig säker på att börja med implementationen.
Jag har granskat 2 brädspel som jag lätt baserar mitt spel på, spelen är "Cluedo" och "Alibi Saknas". Jag har tänkt att använda vissa koncept och regler från de båda spelen, men dessa rullar på under huven av spelet och fungerar mer som ett regelverk för att spelet ska fungera.
Jag var lite osäker på vad man skulle göra under första veckan, alltså -1 veckan(förutom visionen och iterationsplanen för iteration 0), så till den större delen av tiden så har jag klurat fram vad jag ska göra för projekt och hur delar i programmeringen av projektet kan gå till.
Tidsrapport:
Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
-	Komma på Idé	Klar	5h	5h
Vision	Skriva en vision	Klar	1h	1h
-	Kollat möjliga vägar att utföra projektet	Klar	1h	1h
-	Undersöka spelen som jag baserar mitt spel på	Klar	5h	5h
Tidrapport vecka -1	Skrivit tidrapport för vecka -1	Klar	1h	1h
		Summa	13h	13h
		Tid sedan föregående iteration		13h(?)
		Tid totalt i projektet		13h

Mål:
Syftet med Iteration 0 Är att jag ska mer grundligt kunna utforska vilka tekniker jag ska använda under projektets gång.
Jag ska även börja skissa mer ordentligt på själva idéen och funktionaliteten kring spelet, det är många pusselbitar som ska falla på plats innan jag ens kan påbörja implementationen.
Utöver det så ska jag Färdigställa Visionen, påbörja kravspec..
Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
-	Undersöka djupare möjligheter/tekniker	Ej påbörjad	5h
-	Skissa på funktionaliteten	Ej påbörjad	5h
Färdigställa vison	Färdigställa visionen	Ej påbörjad	2h
Påbörja kravspec	Påbörja kravspec	Ej påbörjad	2h
		Summa	14h
		Tid sedan föregående iteration
		Tid totalt i projektet