Iteration 10.
Analys av föregående iteration:
Målet med förra iterationen var att göra spelet spelbart. Det är avklarat, de största buggarna är nu omhändertagna och jag har nu tid att lägga fokus på design.
Nu kan jag också lägga mer tid på att omplacera föremål, rätta eventuella stavfel(troligtvis kommer det fortfarande finnas mycket stavfel i den slutgiltiga produkten..).

Ordentliga speltestningar behöver också göras, efter det kan man kolla om det finns förbättringar som kan göras.

Tidsrapport:
Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
K-3.2	Bara en karaktär har svar om ledtråd	KLAR		3h	4h
-Fixade så man får olika svar -Fixade så svaren slumpas fram (shufflar AnswerCards)
K-3.4	CrimeInfo, innehåller "NULL"	Klar		5h	3h
-Fixat så det inte står null -Fixat så att istället för Hon/Han så kommer detta bli rätt automatiskt...
K-3.13	Påminna om tidspoäng när de börjar ta slut	Klar		1h	1h
K-3.11	Karaktärer säger sitt eget namn ibland	KLAR		3h	2h
↑OBS stämmer denna? Har inte märkt av det på sistånde, kontrollera om denna stämmer...↑ OBS: NYTT: Hittad i: "I början när jag flyttade brukade vi ha brädspelskävllar! Det var roligt... Det var alltid jag och Noa mot Kayla och Corey" Detta sägs när det är Corey som pratar... OBS uppdatering: Detta fel kan ha berått på att IDT var 18 i funktionen som anropar namn, men kortIDt är 19... nu är detta ändrat! / Uppdatering: ↑ Hjälpte inte, problemet återstår fortfarande med samma kort.. / Uppdatering: Gjort en ny funktion, "NotOwnerOfThisCard()" Denna verkar ha löst problemet! Uppdatering: Ej löst. / Edit: Löst, jag vart tvungen att ändra på detta: (ny ändrad kod:) if(Other == actor && Other != undefined){ / //Gammal säkerhetsspärr som förstörde för NotOwnerOfThisCard... EDIT: använder denna, modifierad / //actor = Other[Math.floor(Math.random() * Other.length + 0)]; <-- oldCode... / var CompatibleOtherArr = NotOwnerOfThisCard(ID, Other); / actor = CompatibleOtherArr[Math.floor(Math.random() * CompatibleOtherArr.length + 0)]; / } / OBS! Jag har gjort några nya funktioner för att underlätta debbugningen av detta problem: -getOwnerOfCard() / -findCardByID() / -NotOwnerOfThisCard() / ↑Dessa två används för att ta fram rätt data↑
K-3.6	Tidspoäng som tar slut i konversation täcker GameOver skylt.	Klar		2h	2h
K-3.7	ibland är allt inte klartladdat när spelet startats	klar		3h	4h
↑↑Nu startas spelet varje gång, men ibland så startas splet och vissa delar saknar bildreferenser...↑ / Check! -Fix = gör allt bildmaterial mycket mindre i plats för att fixa restrerande (? Möjlig lösning..? ) ↑
Saker som kan göra spelet bättre: -Animation när man dör(typ blodstänk på skärmen), Varning om sista tidspoängen -Ljud/musik
		Summa		17h	16h
		Tid sedan föregående iteration			204h / (204+ 16 = 220h)
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240H – 220h = 20h

Mål:
Fokusera på finslipning, design, speltestning