Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
K-3.2	Bara en karaktär har svar om ledtråd	KLAR		3h	4h
-Fixade så man får olika svar -Fixade så svaren slumpas fram (shufflar AnswerCards)
K-3.4	CrimeInfo, innehåller "NULL"	Klar		5h	3h
-Fixat så det inte står null -Fixat så att istället för Hon/Han så kommer detta bli rätt automatiskt...
K-3.13	Påminna om tidspoäng när de börjar ta slut	Klar		1h	1h
K-3.11	Karaktärer säger sitt eget namn ibland	KLAR		3h	2h
↑OBS stämmer denna? Har inte märkt av det på sistånde, kontrollera om denna stämmer...↑ OBS: NYTT: Hittad i: "I början när jag flyttade brukade vi ha brädspelskävllar! Det var roligt... Det var alltid jag och Noa mot Kayla och Corey" Detta sägs när det är Corey som pratar... OBS uppdatering: Detta fel kan ha berått på att IDT var 18 i funktionen som anropar namn, men kortIDt är 19... nu är detta ändrat! / Uppdatering: ↑ Hjälpte inte, problemet återstår fortfarande med samma kort.. / Uppdatering: Gjort en ny funktion, "NotOwnerOfThisCard()" Denna verkar ha löst problemet! Uppdatering: Ej löst. / Edit: Löst, jag vart tvungen att ändra på detta: (ny ändrad kod:) if(Other == actor && Other != undefined){ / //Gammal säkerhetsspärr som förstörde för NotOwnerOfThisCard... EDIT: använder denna, modifierad / //actor = Other[Math.floor(Math.random() * Other.length + 0)]; <-- oldCode... / var CompatibleOtherArr = NotOwnerOfThisCard(ID, Other); / actor = CompatibleOtherArr[Math.floor(Math.random() * CompatibleOtherArr.length + 0)]; / } / OBS! Jag har gjort några nya funktioner för att underlätta debbugningen av detta problem: -getOwnerOfCard() / -findCardByID() / -NotOwnerOfThisCard() / ↑Dessa två används för att ta fram rätt data↑
K-3.6	Tidspoäng som tar slut i konversation täcker GameOver skylt.	Klar		2h	2h
K-3.7	ibland är allt inte klartladdat när spelet startats	klar		3h	4h
↑↑Nu startas spelet varje gång, men ibland så startas splet och vissa delar saknar bildreferenser...↑ / Check! -Fix = gör allt bildmaterial mycket mindre i plats för att fixa restrerande (? Möjlig lösning..? ) ↑
Saker som kan göra spelet bättre: -Animation när man dör(typ blodstänk på skärmen), Varning om sista tidspoängen -Ljud/musik
		Summa
		Tid sedan föregående iteration			204h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		36 h

OLDS: Här sparar jag gamla tidsloggar för att kunna se anteckningar som jag gjort.. dessa kan ignorerars och är inte del av iteration 5..
Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	1h
AF1.2	[2.0]Skriv klart "Motive"-funktionen	Klar	15h
Funktionen är allmänt bråkig: -av typen Clue verkar det bli dubletter, de ligger alltid brevid varandra ^De som får samma nummer hamnar alltid efter varandra.. ^Den sista får ibland så många som ALLA kort blir likadana. / Alla Buggar Fixade ! :D. Det som krånglade var att jag hade satt -1 i forLoopas. Bla.. / Funktionen är klar till den delen av att det är en grund! Det behövs lite mer saker i funktionen, men det är saker som är "nestlade" med andra funktioner, så som att kunna klicka på en ledtråd, att placera ut ledtrådar. Möjligtvis att jag fixar: -Se till att ledtrådar inte laddar in systematiskt eftervad som finns, utan istället slumpat (
AF1.2	[3.1]Funktion som granskar actors Kort och erbjuder frågor att ställa	Klar!	14h		4h
^det finns mycket delar kvar från 3.1 som ska genomföras, delar som involverar själva kopplingen mellan karaktärens data och datan som skrivs ut i rutan, även data gällande vilka frågor man kan ställa samt hur de ska ändras. / Vad som är gjort: Funktion som tar hand om text data, man kan nu trycka på vilken fråga man vill ställa, bläddra upp och ner om det finns fler fråge-alternativ. / Det mesta är klart, frågorna kan frågas och rullar på fint. Det finns dock vissa saker som behövs: CHECK-Se till att standardfrågorna alltid kan väljas (eller iaf avsluta) CHECK-Se till att karaktärsbild laddas CHECK-Se till att karaktärsbild ändras beroende på Emotionstate..
AF1.2	[3.2]Funktion som granskar ledtråds Korts CardData och hämtar rätt data beroende på vem man frågar	KLAR		7h	9h
TODO: CHECK-Gör ledtrådskort Klickbara CHECK-Klicket = Öppnar BlipperFunktion(Som låter en välja en Actor att fråga om kortet..) / -Dialog funktion, Som granskar kortet, hämtar rätt data erbjuder svaren etc! (vissa delar är klara..)
AF1.2	Skriva en funktion som hanterar text.. (från actors..)	KLAR	6h
AF1.6	[1.1]Bygga rummen	Klar	11h
AF1.6	[1.2]Bygga Hudden	Klar (Behövs förbättras)	3h
AF1.6	[2.0] Funktion som läser in ledtrådar i rummen	Klar!	3h	4h	24h
Funktionen är klar till större del! Det som behövs göras : -Se till att bilderna får bättre storlek / -Se till att Containrarna fylls med kort också! :D -Se till att man kan klicka på bilderna (obs, detta är del av en annan funktion (typ :[3.2])..)
AF1.6	Placerat ut vissa knappar, byggt så att knapparna ska placeras ut automatiskt. Gjort knapparna klickbara, jobbat med en Hover som ska synas när muspekaren går över knapparna..	Klar	3h
	Försökt att lösa problem med BuildRoom(),WindowSizing() och placeBackButton() Funktionerna! Den fungerar inte riktigt som den ska..	KLAR	3h
	Lagt ner tid på att bygga så att man kan trycka på en knapp!	KLAR	3h
	Lade till så att Scrollen inte påverkar knappars position..	Klart	1h
		Summa		36h
		Tid sedan föregående iteration			141h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 141h = 99h

Mål: