Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
Handledare	Testspecifikation med testfall påbörjas	Ej påbörjad	2h
Handledare	Systemtest och testrapport	Ej påbörjad	2h
BK1	Stora delar i spelet ska genereras på nytt varje gång man påbörjar ett nytt spel.	påbörjad	5h	5h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 3h | Grunderna är klara nu! ↑
AF1.2	intervjua Actors	påbörjad	5h	2h
↑OBS: Fortfarande planeringstadie, 2h | Grunderna är klara nu! ↑
		Summa	14h
		Tid sedan föregående iteration
		Tid totalt i projektet