Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
K-3.3	Placera om vissa föremål i rum	KLAR		1h	1h
K-3.12	Ny layout och design	Ej påbörjad		5h
↑Finns mycket att göra här, försök att fokusera på de större bitarna↑ -Nya färger på texter/boxar -Nya knappar -Nytt typsnitt
K-3.10	Namn/gramatik som är felplacerade i intervjuer	Ej påbörjad		5h
↑Skumma igenom, denna kommer torligtvis ej ta 5h. Man kan lägga ner mycket tid på den, eller lite. Finns mycket att göra men risken är lite..↑
K-3.9	"faild to load resource:..." i console + frysning av spelet...	Ej påbörjad		2h
↑Hittades när sidan lästes in över dropbox, måste testa med dålig anslutning eller bättre sida..↑
K-3.8	finns behov av mer tidspoäng?	Ej påbörjad		1h
Saker som kan göra spelet bättre: -Animation när man dör(typ blodstänk på skärmen), Varning om sista tidspoängen -Ljud/musik / -En funktion som gör att man kan få tillgång till ny dialog när en viss dialog nån stanns har sagts.. / -Byta namn på alla bedrooms i current room... / -"Uncaught TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"<- när tom container trycks på.. / -Vid dialog om ledtråd så ska man tas tillbaka till ledtråden när IhaveToGo-knapp används... / X-Nergråad HUD
Nergråad Hud = 1h
		Summa
		Tid sedan föregående iteration			220h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		20h

OLDS: Här sparar jag gamla tidsloggar för att kunna se anteckningar som jag gjort.. dessa kan ignorerars och är inte del av iteration 5..
Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	1h
AF1.2	[2.0]Skriv klart "Motive"-funktionen	Klar	15h
Funktionen är allmänt bråkig: -av typen Clue verkar det bli dubletter, de ligger alltid brevid varandra ^De som får samma nummer hamnar alltid efter varandra.. ^Den sista får ibland så många som ALLA kort blir likadana. / Alla Buggar Fixade ! :D. Det som krånglade var att jag hade satt -1 i forLoopas. Bla.. / Funktionen är klar till den delen av att det är en grund! Det behövs lite mer saker i funktionen, men det är saker som är "nestlade" med andra funktioner, så som att kunna klicka på en ledtråd, att placera ut ledtrådar. Möjligtvis att jag fixar: -Se till att ledtrådar inte laddar in systematiskt eftervad som finns, utan istället slumpat (
AF1.2	[3.1]Funktion som granskar actors Kort och erbjuder frågor att ställa	Klar!	14h		4h
^det finns mycket delar kvar från 3.1 som ska genomföras, delar som involverar själva kopplingen mellan karaktärens data och datan som skrivs ut i rutan, även data gällande vilka frågor man kan ställa samt hur de ska ändras. / Vad som är gjort: Funktion som tar hand om text data, man kan nu trycka på vilken fråga man vill ställa, bläddra upp och ner om det finns fler fråge-alternativ. / Det mesta är klart, frågorna kan frågas och rullar på fint. Det finns dock vissa saker som behövs: CHECK-Se till att standardfrågorna alltid kan väljas (eller iaf avsluta) CHECK-Se till att karaktärsbild laddas CHECK-Se till att karaktärsbild ändras beroende på Emotionstate..
AF1.2	[3.2]Funktion som granskar ledtråds Korts CardData och hämtar rätt data beroende på vem man frågar	KLAR		7h	9h
TODO: CHECK-Gör ledtrådskort Klickbara CHECK-Klicket = Öppnar BlipperFunktion(Som låter en välja en Actor att fråga om kortet..) / -Dialog funktion, Som granskar kortet, hämtar rätt data erbjuder svaren etc! (vissa delar är klara..)
AF1.2	Skriva en funktion som hanterar text.. (från actors..)	KLAR	6h
AF1.6	[1.1]Bygga rummen	Klar	11h
AF1.6	[1.2]Bygga Hudden	Klar (Behövs förbättras)	3h
AF1.6	[2.0] Funktion som läser in ledtrådar i rummen	Klar!	3h	4h	24h
Funktionen är klar till större del! Det som behövs göras : -Se till att bilderna får bättre storlek / -Se till att Containrarna fylls med kort också! :D -Se till att man kan klicka på bilderna (obs, detta är del av en annan funktion (typ :[3.2])..)
AF1.6	Placerat ut vissa knappar, byggt så att knapparna ska placeras ut automatiskt. Gjort knapparna klickbara, jobbat med en Hover som ska synas när muspekaren går över knapparna..	Klar	3h
	Försökt att lösa problem med BuildRoom(),WindowSizing() och placeBackButton() Funktionerna! Den fungerar inte riktigt som den ska..	KLAR	3h
	Lagt ner tid på att bygga så att man kan trycka på en knapp!	KLAR	3h
	Lade till så att Scrollen inte påverkar knappars position..	Klart	1h
		Summa		36h
		Tid sedan föregående iteration			141h
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 141h = 99h

Mål: