Iteration 6
Analys av föregående iteration:
Iteration 5 skulle restrerande krav i backloggen blivit klara, det blev dem inte. Inte heller blev det några tester då den krävda datan fortfarande inte är inlagd.
Jag hann med vissa krav som var väldigt viktiga, dock önskar jag att jag hade hunnit med mer.

Tidsrapport:
Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.1	[1.0]Starta spelet			3h
AF1.2	[1.0]Lägg till data	Påbörjad	1h	5h
AF1.7	[1.0] Anklaga mördaren			4h
-Bygga en ruta som innehåller knappar till karaktärerna man kan gissa på. / -När vald Karaktärsknapp trycks på ska man kolla om karaktären som valts är mördaren eller ej. Om mördare = vinner, om inte = Förlorar (?)
AF1.8	[1.0] Tidspoäng	Påbörjad		6h	4h
-CHECK-Spelaren ska starta med en pot spelpoäng -CHECK-Poängen ska synas i hudden / -Check-Poängen ska dras av när spelaren gör saker. / -När poängen kommer ner till noll (slås över från antingen 1 till ett värde mindre än 1) ska spelet avslutas och spelaren har förlorat. / -?-Ska antalet spelpoäng vara beroende på antalet riktiga motivkort?
AF1.9	[1.0]Spelaren kan "rota"	KLAR		7h	5h
-CHECK-Containrar ska bli klickbara. -CHECK-Vid tryck på container ska Funktion öppnas som visar GameCards i containern! -CHECK-Bygg ruta som innehåller Knappar -CHECK-Kort kan nu väljas och skickas till blippFunktionen.
AF1.4 +1.4.2	[1.0] Anteckna			7h
-Kunna öppna en ruta att skriva i / -Spara ner det som skrivits i rutan när rutan stängs ner -Kunna ta bort det man skrivit
Data	Ladda in den nya grafiken	KLAR!		1h	1h
Buggar	Buggar			3h	3h
-Check-Se till att knappar blir inaktiverade/aktiverade när dem ska bli. / -CHECK-färger/textstorlek/font ska vara rätt vid alla dialoger.. / -Check- se till att bakgrunder blir nedgråade när man kommer till till intervjuer/blippbox.. / -Check-Fixat marginaler etc på BlippBoxen.. / -All data ska rensas när spelplanen läggs ner, alternativt sparas och laddas in igen om det finns en session som inte är äldre än 10 min(?) / -Byta ordning på hur data läses in BuildRomFunktionen, Hudden ska läsas in Sist.. / -Göra om alla PNG till SVG = http://vectormagic.com/home (?)
		Summa		28h	13h
		Tid sedan föregående iteration			141h / (141h+13h = 154h)
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 154h = 86h

Mål:
Målet med iteration 6 är att bli klar med ALLA kraven, det är möjligt att kraven för Anteckna/ta bort anteckning kommer att tas bort då tiden kanske inte räcker till.
När det är klart så ska jag testa. Under den här iterationen kommer jag förhoppningsvis få mer gjort än vad jag fått på de andra, jag räknar med att jag kommer jobba minst 35h, men gärna mer.
Jag vill att spelet ska vara väldigt spelbart när denna iteration är avsultad.
OBS Gammal ! (Nu görs uppbrytningen i tidsschemat..)
Uppbrytning:
-AF1.2: "intervjua Actors"
[1.0]-Lägg till Data så att Actors har något att svara med
[2.0]-Skriv klart "Motive"-funktionen så att Data delas ut Efter vilket motiv som är	valt
-Lägg till Motiv-Data så funktionen har något att utgå från
[3.0]-Skriva klart Player>QuestionHolder funktionen
[3.1]-Funktionen ska Granska en aktörs kort
- Låta spelaren välja vilken typ av ledtråd man vill ta reda på(secret,	other etc).
-Hämta ut svarsdata beroende på Aktörens "Emotionstate".
-Ta fram svarsAlternativ efter varje fråga som ställs.
-Välja Svarsalternativ + alternativet att "Leave"
-Få frågan att påverka Aktörens "emotionstate"
-Erbjuda funktionerna "Flirt", "Threaten", "Leave" som standard för	varje samtal (varav Leave alltid ska vara möjligt medan Flirt+Threaten	bara går att göra i början..)
-Få flört/Threaten att påverka Actörs "Emotionstate"

[3.2]-Funktionen ska Granska ett ledtråds-kort...
-Kolla vilket av Kortets AnswerCards som tillhör den typ av	aktör man pratar med och sedan gå till "Fråge"-läget...
-Ändra CardDatas "Owner" till den karaktärs ID som valts.
-En spärr som kollar om en karaktär är vald och om man ska
välja en data till en karaktär eller använda ett där ID satts.

-AF1.6: "Navigera på "Spelplanen"
[1.0]-Bygga upp spelplanen
[1.1]-Bygga rummen
-Placera ut placeholder>TableClue_GameCards/WallClue_GameCards

-Placera ut Waypoints
-Ange Vilken Data för Waypointsen!
-bygg Funktion som tar data från Waypointsen och sätter dem	så att Player får värdet i "CurrentRoom" och sedan se till att	spelaren flyttas till det nya rummet när man klickar på dem...

-Placera ut Containers
[1.2]-Bygga Hudden
-Placera ut Bakåtknapp
-Se till att ha utrymme för knappar till framtida saker (Notes...)
-Placera ut TimePoints-mätare

(Fortsätt på nästa sida..)
[2.0]-Funktion som läser in ledtrådar i rummen
-Först väljs motiv
-Utifrån vilken typ GameCardet har Placerar ledtrådar på olika ställen
-Typen "WallClue" Ska genereras 2ggr på varje rum,där ska	bara wallClues kunna hamna
-Typen"TableClue"(samma som över fast 5GameCards)
-Containers kan innehålla både WallClue/TableClues