Iterationsplan för iteration 1
Analys av Föregående Iteration:
Föregående iteration spenderade jag den mesta tiden med att planera och tänka på hur funktionaliteten skulle gå ihop. Jag hann även börja skissa på en prototyp som jag hade tänkt att grunda projektet på.
Utöver vad jag har gjort så är jag fortfarande förvirrad gällande delen med vad som ska dokumenteras eller inte.
Tidsrapport:
Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
-	Undersöka djupare möjligheter/tekniker	KLAR	5h	1h
-	Skissa på funktionaliteten	Påbörjad	5h	15h
Färdigställa vison	Färdigställa visionen	KLAR	2h	1h
Påbörja kravspec	Påbörja kravspec	KLAR	2h	2h
Under kommer tid jag lagt på mer saker...
-	Kollat upp om Use Case	KLAR	2h	2h
-	Skissat på prototyp	Påbörjad	6h	1h
-
		Summa	14h	22h
		Tid sedan föregående iteration
		Tid totalt i projektet

Mål:
Syfte med iteration 1 är att jag ska försöka få upp projektet på benen, jag ska fortfarande planera funktionaliteten, men nu kommer jag att gå in mer djupgående och välja hur jag kommer gå tillväga. Eftersom ett baskrav är att allt ska genereras på nytt så anser jag att det har en högrisk, jag ska försöka ta fram en lösning för detta.
Testfallen ska påbörjas här så det ska jag kolla lite närmare på.
Krav	Uppgift	Status	Skattad Tid	Verklig Tid
Handledare	Testspecifikation med testfall påbörjas	Ej påbörjad	2h
Handledare	Systemtest och testrapport	Ej påbörjad	2h
BK1	Stora delar i spelet ska genereras på nytt varje gång man påbörjar ett nytt spel.	Ej påbörjad	5h
AF1.2	intervjua Actors	Ej påbörjad	5h
		Summa	14h
		Tid sedan föregående iteration
		Tid totalt i projektet