Iteration 11 - Avslutningen.
Analys av föregående iteration:
Sista iterationen har gått bra, jag har blivit klart med allt som jag planerat. Några saker står kvar, så som ljud, rättning (gällande stavning och grammatik). Jag prioriterade designen då det svenska motivet som ligger i spelet just nu mest är en "testrunda".

Tidsrapport:
Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
K-3.3	Placera om vissa föremål i rum	KLAR		1h	1h
K-3.12	Ny layout och design	KLAR		5h	6h
↑Finns mycket att göra här, försök att fokusera på de större bitarna↑ -Nya färger på texter/boxar = DK Carambola / -Färgschema... -Hudd, dialog, Blippbox, Huddbackground?? -Nya knappar X-Back / X-Accuse of murder / X-Crime Info -Nytt typsnitt
K-3.10	Namn/gramatik som är felplacerade i intervjuer	Ej påbörjad		5h
↑Skumma igenom, denna kommer torligtvis ej ta 5h. Man kan lägga ner mycket tid på den, eller lite. Finns mycket att göra men risken är lite..↑
K-3.9	"faild to load resource:..." i console + frysning av spelet...	Ej påbörjad		2h
↑Hittades när sidan lästes in över dropbox, måste testa med dålig anslutning eller bättre sida..↑
K-3.8	finns behov av mer tidspoäng?	Ej påbörjad		1h
Saker som kan göra spelet bättre: -Animation när man dör(typ blodstänk på skärmen), Varning om sista tidspoängen -Ljud/musik / -En funktion som gör att man kan få tillgång till ny dialog när en viss dialog nån stanns har sagts.. / -"Uncaught TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"<- när tom container trycks på.. / X-Namn sticker utanför kanten i Blippboxen... / X-Lägg till namn på blippboxen...(Finns ett stort mellanrum där...) / X- Färgerna i dialogknapparna ska bytas mot bakgrundsfägen till hela rutan och rutan ska istället bli grå. / X- Typsnittet ändras efter man ställer första frågan, se till att den inte ändras. / X- ta bort Flirth och trheathen / X-När man hoppar upp och ner för att granska vilka svarsalternativ man har så försvinner bakgrunden till knapparna.. / X--Byta namn på alla bedrooms i current room... / X--När man öppnar en container med sina sista poäng syns den på gameover skärmen.. / X--När manhar mindre än 5 TP kvar och trycker på "I have to go" = gameover! / X--FIXA TILL NERGRÅAD HUDD!! (tex blippbox och sen marginal för nya knappar...) / X-Vid dialog om ledtråd så ska man tas tillbaka till ledtråden när IhaveToGo-knapp används... / X-Nergråad HUD
-Nergråad Hud = 1h / -Dialog tillbaka till BlippBox = 2h / -Nergråad hud Fix = 1h / -I have to go, problemet = 1h / -Container på gameover = fixat (när?... hur många h? ... 1h?...) / -Namn fixade på sovrummen = 0.5h / -Fixade ett felmeddelande som bara syntes i consolen gällande tomma containrar...(rad1871, ny if) / -Dialogknapparna har nya färger -Typsnittet fungerar genom hela dialogen -Flirth och threathen är nu borta -upp och ner idialog fungerar igen = 2h / -Namnet sticker ej utanför blippboxen / -Blippboxen har ett namn (interrogate) =3h
		Summa			18h
		Tid sedan föregående iteration			220h + 18h = 238h
		Tid totalt i projektet			2h
		Tid Kvar		2h