Iteration 8.
Analys av föregående iteration:
Jag han inte lägga till den krävda datan, det blev mer än jag tänkte. När jag väl hade lagt in tillräckligt så hittade jag massor buggar. Jag hann inte göra några tester och jag bröt ihop, jag kunde inte jobba mer. Jag hann inte fixa buggar och inte lägga till 'mini-funktioner' jag hann inte heller lägga till och förbättra designen. Spelet kom dock upp på nätet så det är bra!
Projektet var för stort på kort tid, men jag har hunnit med en hel del så jag är ändå nöjd! Spelet är näst intill spelbart, det är buggar som är ivägen för att man inte kan spela, det finns inte heller tillräckligt ledtrådsGameCards så jag hade behövt att skriva några sådanna. Men det var riktigt jobbigt att skriva så många kort, oväntat jobbigt att pressa ut så mycket fantasi ur hjärnan på en och samma gång (behövdes göra på en och samma gång pga tidspress).

Krav	Uppgift	Status	Nedlagd Tid	Skattad Tid	Verklig Tid
AF1.1	[1.0]Starta spelet	KLAR (på låg nivå)		3h	?h (3h..?)
-När spelet startas ska man komma till en meny, där har man tre val: -A. Trycka på starta spelet > Spelet startas -B. Trycka på Information om spelet > En guide som berättar "storyn" till spelet -C. Trycka på visa guideFilm > Visar guidefilm
AF1.2	[1.0]Lägg till data Skriver data, lägger till den senare.. Mordfall 1: 50-55% klart... (Mkt kvar..)	Påbörjad	1h	5h	10h
-Detta är för mycket jobb.. Jag ska skala ner programmet så att jag kan minimera det. Jag räknade på det och jag har spenderat över 10h och jag har bara gjort klart drygt 7 kort. Jag behöver över 100 kort... Detta innebär att det blir fysiskt omöjligt att göra klart programmet i tid. Jag har tagit fram en ny variant av korten som inte längre baserar sig på vilket humör en karaktär är på. Det enda jag behöver ändra är metoden som väljer att ta fram ett kort baserat på vilken känsla man har och nu istället ta fram ett kort baserat på den känslan man har MEN om den känslan inte finns så ska den alltid välja neutral. Alternativt alltid välja neutral... Idag har vart en jobbig dag... Imorgon hoppas jag blir bättre... / GITHUB:********************************************************************** jag har gjort en "SnabbFix", jag kommer börja jobba påden imorgon, och se hur det blir. / Denna snabbfix innebär att 90% av ett kort jag har designat blir värdelöst. (kanske kan ta och använda de 90%en till andra kort...). / men genom att göra den nerskalningen så blir mitt arbete också 90% lättare och mer möjligt att hinna med... *******************************************************************************
Feedback från klasskamrater	När container = öppnad. Bakåt knapp ska stänga ner den..	KLART		0.5h	0.5h
Feedback från klasskamrater	Beksrivande knappar = textbrevid	KLART		0.25h	0.25h
Feedback från klasskamrater	InfoButton ska ha Samma typ av "Skylt" som GuessMurderButton	KLART		0.5h	0.5h
Feedback från klasskamrater	Dialog knappar ska avaktiveras (upp och ner knapparna) (för frågor)	KLART		0.25h	0.25h
Feedback från klasskamrater	Göra skillnad på containrar och ledtrådar!	KLART		0.5h	0.5h
Feedback från klasskamrater	Tooltip försvinner inte så länge man hovrar över ett obj som har tooltip funktion. Försvinner när man ej hovrar	KLART		0.5h	0.5h
--	Uppdatera grafik	KLAR		5h	5h
-Klart, men vissa marginaler behöver fixas till, samt positionering i rummen behöver anpassas/ändras.. -Garderoberna i alla rum behöver fixas -Ledtrådarna i vissa rum behöver ompositioneras
AF1.8	[1.0] Tidspoäng	Påbörjad	4h	6h
-CHECK-Spelaren ska starta med en pot spelpoäng -CHECK-Poängen ska synas i hudden / -Check-Poängen ska dras av när spelaren gör saker. / -När poängen kommer ner till noll (slås över från antingen 1 till ett värde mindre än 1) ska spelet avslutas och spelaren har förlorat. -En skärm ska visas som säger att man har avslutat spelet, val ska kunna göras om man vill starta om eller återgå till menyn. / -?-Ska antalet spelpoäng vara beroende på antalet riktiga motivkort?
AF1.4 +1.4.2	[1.0] Anteckna			7h
-Kunna öppna en ruta att skriva i / -Spara ner det som skrivits i rutan när rutan stängs ner -Kunna ta bort det man skrivit
Buggar	Buggar			3h	6.5h
-Check-Se till att knappar blir inaktiverade/aktiverade när dem ska bli. / -CHECK-färger/textstorlek/font ska vara rätt vid alla dialoger.. / -Check- se till att bakgrunder blir nedgråade när man kommer till till intervjuer/blippbox.. / -Check-Fixat marginaler etc på BlippBoxen.. / -Lägg in den nya (slutgiltiga) grafiken * Typ klar / KLAR-Bytt ut knappar, / KLAR- Blockat vissa knappar när vissa komponenter är aktiva KLAR-Tidspoäng tas nu bort som de ska -CHECK-Fixa storlekar på karaktärer så att de har rätt propotioner.. / -CHECk-Fixat buggig back-knapp / -All data ska rensas när spelplanen läggs ner, alternativt sparas och laddas in igen om det finns en session som inte är äldre än 10 min(?) / -Byta ordning på hur data läses in BuildRomFunktionen, Hudden ska läsas in Sist.. / -Göra om alla PNG till SVG = http://vectormagic.com/home (?)
		Summa		28h	15
		Tid sedan föregående iteration			189h / (189h / +15h = 204)
		Tid totalt i projektet
		Tid Kvar		240h – 204h = 36 h

OBS. Det står att jag har 36h kvar. När jag har skrivit upp tiden så har jag vart lite 'hård', jag har i vissa fall skrivit skrivit lite mer tid och i andra fall skrivit lite mindre tid. Beroende på hur mycket det känts som jag har jobbat eller som jag har är värd. Jag tror att jag har jobbat mer än 204 timmar, kanske inte 36 timmar mer, men i alla fall inte så mycket som 36, kanske att jag har 20 till 10	timmar kvar.. Jag har inte dokumenterat tid för att tänka/planera, jag vet att vi blev varnade för att missa det, och jag missade det, så det suger... kan ha jobbat runt 20h utanför datorn...